Ein Projekt von: Nilusche Liyanaarachchi und Luis Diniz Do Carmo

**Link für die Webversion des Dossiers:**   
  
[dbwtdossier-docarmoliyanaarachchi.rf.gd](http://dbwtdossier-docarmoliyanaarachchi.rf.gd/)

# Meilenstein 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aufgabe** | **Geschätzte Zeit** | **Tatsächliche Zeit** | **Sonstiges** |
| 1 | 10 Minuten | 10 Minuten |  |
| 2 | 2 Minuten | 2 Minuten |  |
| 3 | 10 Minuten | 8 Minuten |  |
| 4 | 25 Minuten | 35 Minuten |  |
| 5 | 30 Minuten | 40 Minuten |  |
| 6 | 20 Minuten | 30 Minuten |  |
| 7 | 15 Minuten | 8 Minuten |  |
| 8 | 30 Minuten | 25 Minuten |  |
| 9 | 30 Minuten | 60 Minuten | Genutzt wurden   * Font-Family * Font-Size * Margin-Left * Font-Weight * Line-Height * Color * Text-Decoration * Border * Border-Color * Border-Top * Display: inline * Border-Left * Padding-Left * Border-Left-Color |
| 10 | 150 Minuten | Ca. 480 Minuten | Vorgehensweise: Wir haben das Website-Mock-Up unterteilt. Dann hat jeder seinen Teil in HTML geschrieben. Kleine Verbesserungen und Anpassungen wurden in Absprache getätigt.  Schließlich wurde zuletzt in Zusammenarbeit das Stylesheet geschrieben.  Der Arbeitsaufwand war deutlich höher als erwartet. Das lag vor allem, an der Stilbearbeitung. Wir haben viele Möglichkeiten ausprobiert, was sehr Zeitintensiv war. |

# Meilenstein 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufgabe | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Sonstiges |
| 1 | 10 Minuten | 8 Minuten |  |
| 2 | 45 Minuten |  |  |
| 3 | 60 Minuten | 160 Minuten | Aufgabenteil a:   * In Zeile 12 hat ein Komma gefehlt * In Zeile 22 hat ein ‚]‘ gefehlt * In Zeile 43 hat eine Klammer gefehlt * In Zeile 62 hat das Schlüsselwort ‚Funktion‘ gefehlt   Aufgabenteil b:   * Enthält drei Listen: Ratings, Allergenen und Details zum Gericht * Listet alle Bewertungen auf und bietet eine Filtermöglichkeit an. * Berechnet den Durchschnitt aller Bewertungen * PHP-Großteil wird vor dem HTML-Teil programmiert. Anschließend folgt der HTML-Teil mit Einbindung von PHP |
| 4 | 5 Minuten | 3 Minuten |  |
| 5 | 30 Minuten | 80 Minuten |  |
| 6 | 30 Minuten | 20 Minuten |  |
| 7 | 30 Minuten | 40 Minuten |  |

# Meilenstein 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufgabe | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Sonstiges |
| 1 | 30 Minuten | 25 Minuten |  |
| 2 | 50 Minuten | 50 Minuten |  |
| 3 |  |  |  |

## Zu Aufgabe 3.2

create DATABASE emensawerbseite if not exists;  
  
use emensawerbseite;  
  
create table gericht(  
 id bigint PRIMARY KEY,  
 name varchar(80) not null unique,  
 beschreibung varchar(800) not null,  
 erfasst\_am date not null,  
 vegetarisch boolean not null,  
 vegan boolean not null,  
 preis\_intern double not null,  
 preis\_extern double not null CHECK (preis\_extern > preis\_intern)  
);  
  
create table allergen(  
 code char(4) PRIMARY KEY,  
 name varchar(300) not null,  
 typ varchar(20) not null  
);  
  
create table kategorie(  
 id bigint primary key auto\_increment,  
 name varchar(80) not null,  
 eltern\_id bigint,  
 bildname varchar(200)  
);  
  
create table gericht\_hat\_allergen(  
 code char(4),  
 gericht\_id bigint not null,  
 foreign key (code) references allergen(code),  
 foreign key (gericht\_id) references gericht(id)  
  
);  
create table gericht\_hat\_kategorie  
(  
 gericht\_id bigint not null,  
 kategorie\_id bigint not null,  
 foreign key (gericht\_id) references gericht (id),  
 foreign key (kategorie\_id) references kategorie (id)  
);

## 